**ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**БРОЈ 10/2016**

**ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА 2 МОНТАЖНЕ КУЋЕ ПОВРШИНЕ 69М2** **У ОПШТИНИ ЛЕПОСАВИЋ, ПО СИСТЕМУ КЉУЧ У РУКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Датум и време: |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 04. 04. 2016. године до 10.00 сати |
| Јавно отварање понуда: | 04. 04. 2016. године у 10.30 сати |

***Лепосавић, март 2016*. године**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-3/10-2016 од 21.03.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 40-3/10-2016 од 21.03.2016. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку мале вредности**

**ЈН бр. 10/2016**

**ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА 2 МОНТАЖНЕ КУЋЕ ПОВРШИНЕ 69М2** **У ОПШТИНИ ЛЕПОСАВИЋ, ПО СИСТЕМУ КЉУЧ У РУКЕ**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 2 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничке карактеристике, количина, опис и рок извршења услуга | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 19 |
| VI | Образац понуде | 28 |
| VII | Модел уговора | 35 |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 42 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 44 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 45 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 46 |
| XII | Образац – Mенично писмо – овлашћење уз меницу за озбиљност понуде | 47 |

**Укупан број страна: 47**

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Општина Лепосавић

Адреса: 38218 Лепосавић, улица В. Југославије 33

Интернет страница: [www.leposavic.rs](http://www.leposavic.rs/)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број 10за 2016. годину је пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке, шифра из Општег речника набавки: 44211000 – монтажне зграде, IA01 – пројекат и изградња, у свему према техничкој спецификацији.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца [www.leposavic.rs](http://www.leposavic.rs)

Техничке карактеристике предмета јавне набавке дефинисане су у делу III конкурсне документације „Техничке карактеристике“.

**4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**5. Контакт (лице или служба)**

Лице (или служба) за контакт је Јелица Бараћ или Љиљана Ђелошевић, контакт телефон: 028/83-570 Е - mail адреса jnabavkeleposavic@gmail.com или на број факса 028/83-167.

**II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**1.Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке мале вредности број 10/2016је пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке, шифра из Општег речника набавки: 44211000 – монтажне зграде, IA01 – пројекат и изградња.

**2.Партије**

Јавна набавка није обликована по партијама.

**III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА, ОПИС И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА**

**Пројекат куће и радове урадити према скици, односно моделу куће која је дата у прилогу.**

Минимални захтеви структуре куће су следећи:

1.Улаз

2. Предсобље

3. Дечија соба

4. Спаваћа соба

5. Купатило

6. Кухиња

7. Остава

8. Дневна соба

9. Тераса

**Грађевински радови**

Темељ

Армирани бетонски тракасти темељи и армирана бетонска плоча према статичком рачуну. Надземни део темеља се може урадити од бетонских блокова све у складу према статичком рачуну.

**МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ**

Зидни елементи

Зидни елементи димензија по потреби раде се у производњи. Конструкција елемената је дрвени рам дебљине 80мм који се обострано облаже иверицом 10мм или ОСБ плочом. У спољашње елементе се поставља парна брана од ПВЦ фолије и минерална вуна од 80мм, а у преградне елементе минерална вуна од 50мм. Зидни елементи се повезују спојницама, темељачом и венчаницом. У радионици се постављају гибљива црева за развод струје, телефона и антене по пројекту.

Зидови са унутрашње стране облажу се гипс-картон плочом 9,5мм, осим у санитарним просторијама и делу кухиње где се постављају водоотпорне гипс-картон плоче дебљине 12,5мм. Спојеви на унутрашњим зидовима се обрађују траком и испуњачем и врши се комплетно глетовање и малање дисперзивном бојом у два премаза у тону по жељи купца.У купатилима зидове обложити керамичким плочицама до висине плафона, а у кухињама у висини од 1,50м.

**КРОВ**

Кров је комплетно дашчан, преко кога се ставља парапропусна фолија, вертикална летва, па преко ње хоризонтална, што омогућава струјање ваздуха. Преко летве се поставља фалцован цреп. Стрехе се опшивају дрвеном ламперијом, а венци крова обрађеном даском дебљине 20мм преко које се постављају хоризонтални округли олуци.

**ПОДОВИ И ПЛАФОНИ**

Као под у монтажној кучи поставити експандирани полистирен, кошуљицу и ламинат у клик систему дебљине 7мм. У купатилима и кухињским просторијама извести подове од керамике. Плафоне од гипс-картон полча, постављених испод плафонске конструкције од штафли, глетовати преко ПВЦ мрежице и лепка и обојити полудисперзијом. Изнад плафона поставити ПВЦ фолију и минералну вуну дебљине 200мм.

**ФАСАДА**

Објекат обложити „изотерм“ облогом – експандирани полистирен (стиропор) дебљине 80мм, омалтерисати преко ПВЦ мрежице (лепак) и набацити фасаду (слично бавалиту).

**СТОЛАРИЈА**

Фасадна столарија је ПВЦ без ролетни застакљена термоизолационим стаклом дебљине 4+12+4мм. Улазна врата су од ПВЦ, а унутрашња дупло шперована – финално обрађена.

**ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**

Сваки објекат је опремљен кућним инсталацијама санитарног водовода и канализације, те санитарним прибором и опремом. Канализација се изводи од ПВЦ цеви, а инсталација водовода (уграђена у зид) од ПЕ цеви. Инсталације се изводе 1м ван објекта.

**ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Инсталације у складу са важећим прописима и главним пројектом.

**НАПОМЕНА**

Поставити ограде на тераси и све видне делове од дрвета заштити у два премаза.

**СТРУКТУРА ЗИДОВА, ПЛАФОНА И ПОДА**

1. структура спољног зида:
* гипс-катрон плоча ..................................................................... 9,50мм
* иверица или ОСБ плоча ............................................................ 10,00мм
* ПВЦ фолија ................................................................................ 0,10мм
* минерална вуна .......................................................................... 80,00мм
* иверица или ОСБ плоча ............................................................. 10,00мм
* експандирани полистирен 15-17кг/м3 ........................................80,00мм
* лепак мрежица, лепак фасада (бавалит или сл.) ....................... 10,00мм

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. структура унутрашњег зида:
* гипс-катрон плоча ...................................................................... 9,50мм
* иверица или ОСБ плоча ............................................................ 10,00мм
* минерална вуна .......................................................................... 50,00мм
* ваздушни простор ...................................................................... 30,00мм
* иверица или ОСБ плоча ............................................................. 10,00мм
* гипскатронска плоча ................................................................... 9,50мм

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. структура плафона:
* гипскатронска плоча .................................................................... 9,50мм
* ПВЦ фолија .................................................................................. 0,10мм
* дрвена летва 60/40мм
* ваздушни простор ........................................................................ 40,00мм
* минерална вуна ............................................................................. 200,00мм

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. структура пода:
* ламинат ......................................................................................... 7,00мм
* кошуљица ..................................................................................... 40,00-60,00мм
* ексапандирани полистирен 25кг/м3 ............................................. 40,00мм
* кондор 3 (или слично) .................................................................. 3,00мм
* хладан премаз – битулит(или слично)
* лакоармирана плоча ..................................................................... 80,00мм
* тампон ............................................................................................ 100,00-150,00мм

Сертификати:

* ISO 9001:2008 Обим: пројектовање
* ISO 9001:2008 Обим: производња и монтажа префабрикованих кућа
* ISO 14001:2008
* ISO 18001:2008
* FSC-COC Обим: производња (израда) монтажних кућа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2**  |
| **I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |  |
| **II ЗИДАРСКИ И РАЗНИ РАДОВИ** |  |  |
| **III БЕТОНСКО И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ** |  |  |
|  |
| **ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Б** | **МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2** |
| **I РАДИОНИЧКА ИЗРАДА И МОНТАЖА** |  |  |
| **МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ц** | **ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2** |
| **I СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ** |  |  |
| **I I ЛИМАРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **I I I ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ** |  |  |
| **IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **V МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Д** | **РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЈАКЕ СТРУЈЕ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2** |
| **РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЈАКЕ СТРУЈЕ УКУПНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Е** | **ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2** |
| **РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ УКУПНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА**  | **КУЋА 1**  | **КУЋА 2** |
| **А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **Б МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **Ц ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **Д РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЈАКЕ СТРУЈЕ** |  |  |
| **Е ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ** |  |  |
|  |  |  |  |  |   |
|   | **УКУПНО** |
|   |

**НАПОМЕНА: С обзиром да је предмет јавне набавке пројектовање и изградња, радови ће се изводити према предмеру и предрачуну из пројекта који је предмет јавне набавке.*IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***
	1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. Даима важећу дозволу да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – ако је таква дозвола предвиђена законом.
6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
		1. **Пословни капацитет**

Под неопходним пословним капацитетом се подразумева да понуђач поседује:

1. сертификат ISO 9001:2008 Обим: пројектовање
2. сертификат ISO 9001:2008 Обим: производња и монтажа префабрикованих кућа
3. сертификат ISO 14001:2008
4. сертификат ISO 18001:2008
5. сертификат FSC-COC Обим: производња (израда) монтажних кућа

**Тражени серификати морају бити издати од акредитованих сертификационих кућа.**

* Да је понуђач у претходне три године имао пројектоване и изведене радове на минимум 10 монтажних објеката.
	+ 1. **Кадровски капацитет**

- Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да као стално запослене има следеће раднике:

1) 3 зидара

2) 5 молера

3) 2 тесара

4) 1 електричара

5) 1 лимара

- Да као запослене има лица са следећим лиценцама:

1) 300 или 310 – 1 извршилац

2) 381 – 1 извршилац

2) 400 или 410 – 1 извршилац

3) 414 – 1 извршилац

4) 450 или 350 – 1 извршилац

* + 1. **Технички капацитет**

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује следећу техничку опрему:

* 2 камиона кипера
* скела 1000м2
* 1 дизалица за вертикални транспорт
	1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1 тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Напомене:

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

* 1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни ппонуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

1. ***УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **обавезних услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке**, осим услова из пословног капацитета који се тичу тражених сертификата,** понуђач доказује достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

**За тражене сертификате понуђач је у обавези да достави:**

1. копију сертификата ISO 9001:2008 Обим: пројектовање
2. копију сертификата ISO 9001:2008 Обим: производња и монтажа префабрикованих кућа
3. копију сертификата ISO 14001:2008
4. копију сертификата ISO 18001:2008
5. копију сертификата FSC-COC Обим: производња (израда) монтажних кућа

**Тражени серификати морају бити издати од акредитованих сертификационих кућа. Приложити доказ акредитације.**

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

1. ***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА** **О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ** **НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* у поступку јавне набавке пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке, шифра из Општег речника набавки: 44211000 – монтажне зграде, IA01 – пројекат и изградња, ЈН бр.10/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4)Да има важећу дозволу да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – ако је таква дозвола предвиђена законом.

5)Пословни капацитет:

1. сертификат ISO 9001:2008 Обим: производња и монтажа префабрикованих кућа
2. сертификат ISO 14001:2008
3. сертификат ISO 18001:2008
4. сертификат FSC-COC Обим: производња (израда) монтажних кућа;

чије копије ће доставити у својој понуди и који морају бити издате од акредитованих сертификационих кућа, уз доказ акредитације.

1. Да је понуђач у претходне три године имао пројектоване и изведене радове на минимум 10 монтажних објеката.

6)Кадровски капацитет:

1. Да као стално запослене има следеће раднике:

1) 3 зидара

2) 5 молера

3) 2 тесара

4) 1 електричара

5) 1 лимара

2. Да као запослене има лица са следећим лиценцама:

1) 300 или 310 – 1 извршилац

2) 381 – 1 извршилац

2) 400 или 410 – 1 извршилац

3) 414 – 1 извршилац

4) 450 или 350 – 1 извршилац

7)Технички капацитет

- Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује следећу техничку опрему:

1. 2 камиона кипера
2. скела 1000м2
3. 1 дизалица за вертикални транспорт

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:*** *Уколико понуду подноси група понуђача,**Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу:

**И З Ј А В У**

Подизвођач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке, шифра из Општег речника набавки: 44211000 – монтажне зграде, IA01 – пројекат и изградња, ЈН бр.10/2016 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији).*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П*одизвођач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

 **5. ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.ЗЈН СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава обавезне услове за учешће у поступку прописане чланом 75. ЗЈН и допунске услове прописане чл.76. ЗЈН.

 Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа и попуњавањем образаца уз понуду, и то:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Обавезни услови****Члан 75. ЗЈН** |
| 1. | Даје понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
| 2. | Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; |
| 4. | Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; |
| Начин доказивања | Потписан и печатом оверен образац изјаве да понуђач (члан групе и подизвођач) испуњава услове из члана 75. и 76.Конкурсне документације. |
| **Ред. бр.** | **Допунски услови (чл.76. ЗЈН)** |
| 1. | Да понуђач располаже неопходним ***пословним*** капацитетом:1) - сертификат ISO 9001:2008 Обим: пројектовање- сертификат ISO 9001:2008 Обим: производња и монтажа префабрикованих кућа- сертификат ISO 14001:2008- сертификат ISO 18001:2008- сертификат FSC-COC Обим: производња (израда) монтажних кућа |
| **Доказ:** | 1) копија сертификата ISO 9001:2008 Обим: пројектовање2) копија сертификата ISO 9001:2008 Обим: производња и монтажа префабрикованих кућа3) копија сертификата ISO 14001:20084) копија сертификата ISO 18001:20085) копија сертификата FSC-COC Обим: производња (израда) монтажних кућа**Тражени серификати морају бити издати од акредитованих сертификационих кућа. Приложити доказ акредитације.** |
| 1.а | Да понуђач располаже неопходним ***пословним*** капацитетом:2) Да је понуђач у претходне три године имао пројектоване и изведене радове на минимум 10 монтажних објеката. |
| 2. | Да понуђач располаже неопходним ***кадровским*** капацитетом:- Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да као стално запослене има следеће раднике:1) 3 зидара2) 5 молера3) 2 тесара4) 1 електричара5) 1 лимара- Да као запослене има лица са следећим лиценцама:1) 300 или 310 – 1 извршилац2) 381 – 1 извршилац3) 400 или 410 – 1 извршилац4) 414 – 1 извршилац5) 450 или 350 – 1 извршилац |
| 3. | Да понуђач располаже неопходним ***техничким*** капацитетом:**-** Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује следећу техничку опрему:- 2 камиона кипера- скела 1000м2- 1 дизалица за вертикални транспорт |
| Начин доказивања | Потписан и печатом оверен образац изјаве да понуђач (члан групе и подизвођач) испуњава услове из члана 75. и 76. Конкурсне документације. |
| 4. | Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави **меницу за озбиљност понуде у оригиналу**. |
| *Доказ:****(ПРИЛОГ бр 1)*** | **Бланко соло меница за озбиљност понуде** и оверено менично овлашћење – писмо на износ од 100.000,00 динара. Уз наведено се доставља:* копија картона депонованих потписа (ДЕПО картон)
* копија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац).
* потврда банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке)
 |
| ***(ПРИЛОГ бр 2)*** | **У случају заједничке понуде - Споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке |

**УПУТСТВО:** Понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН и конкурсне документације потписивањем и оверавањем изјаве дате под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу. Наручилац задржава право да од понуђача чија понуда је оцењена као најповољнија затражи да у примереном року, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

*Уколико понуду подноси група понуђача или уколико ће извршење набавке бити делимично поверено подизвођачу потребно је копирати овај образац и доставити доказе о испуњености обавезних услова за све чланове групе или подизвођаче.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАТУМ** |  | **ПОНУЂАЧ** |
|  | **М.П.** | **- потпис -** |
|  |  |  |

***V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Лепосавић, 38218 Лепосавић, улица Војске Југославије, број 33, **са назнаком: „Понуда за јавну набавку - Пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке“, ЈН број 10/2016– НЕ ОТВАРАТИ.**

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.04.2016. године до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

* попуњен, потписан и оверен образац „Подаци о понуђачу“;
* попуњену, потписану и оверен образац „Изјава о наступу понуђача“;
* попуњен, потписан и оверен образац „Подаци о учеснику у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача;
* попуњен, потписан и оверен образац „Подаци о подизвођачу“, уколико ће делимично извршење набавке бити поверено подизвођачу;
* попуњен, потписан и оверен образац за доказивање испуњености услова из чл. 75.и чл.76. ЗЈН, као и доказе о испуњености тих услова из члана 77. ЗЈН за понуђача, као и за чланове групе и подизвођача, уколико понуду подноси група понуђача или уколико ће извршење набавке бити делимично поверено подизвођачу;
* попуњен, потписан и оверен образац понуде са описом предмета набавке;
* попуњен, потписан и оверен образац структуре цене;
* попуњен, потписан и оверен образац изјаве да је поштовао обавезе из члана 75.став.2. Закона;
* потписану и оверену изјаву о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
* попуњен, потписан и оверен модел уговора на начин прописан конкурсном документацијом.
* копије тражених сеертификата. Тражени серификати морају бити издати од акредитованих сертификационих кућа. Приложити доказ акредитације.
* Бланко соло меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде

|  |
| --- |
| ***Напомена:****Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.* |

***3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Лепосавић, 38218 Лепосавић, Ул. В. Југославије 33, са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке, ЈН број 10/2016 – НЕ ОТВАРАТИ** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке, ЈН број 10/2016 – НЕ ОТВАРАТИ ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке, ЈН број 10/2016 – НЕ ОТВАРАТИ ”**  или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке, ЈН број 10/2016 – НЕ ОТВАРАТИ ”**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**8.** **МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:**

Отварање понуда је јавно и одржаће се 01. 04.2016. године у 10.30 часова у просторијама Општине Лепосавић, 38218 Лепосавић, Ул. В. Југославије 33. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача које је заведено и датирано.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

**9.1.** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача по испостављеној привременој и окончаној ситуацији у року који не може бити краћи од 8 нити дужи од 45 дана од дана пријема уредно достављене и оверене привремене, односно окончане ситуације.

9.2. Гарантни рок

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

**9.2.** Захтев у погледу рока извршења предмета јавне набавке

Рок за извршење предмета јавне набавке је максимално 40 (четрдесет) календарских дана од дана увођења у посао, а према динамици коју ће утврдити са наручиоцем.

**9.3.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.4**. Други захтеви

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у oдносу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

***12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

***13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

**I Понуђач је дужан да у понуди достави:**

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави меницу за озбиљност понуде и то:

1. **Бланко соло меницу за озбиљност понуде** која мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо на износ од **100.000,00** динара, у корист Наручиоца

Уз меницу понуђач је дужан да достави:

* копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму (ДЕПО картон)
* копију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац).
* потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке)

Рок важења менице је 90 дана од дана отварања понуда.

Меница за озбиљност понуде активира се:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци

б) ако изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

**Изабрани понуђач је дужан да достави:**

1. **Бланко соло меницу за добро извршење посла** која мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини од 10% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца

Уз меницу понуђач је дужан да достави:

* копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму (ДЕПО картон)
* копију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац).
* потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке)

Изабрани понуђач доставиће Наручиоцу истовремено са закључењем уговора наведену меницу.

Бланко соло меница за добро извршење посла мора да важи још 15 дана од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и меничног овлашћења мора се продужити.

Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и датом понудом.

Обавезује се понуђач да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда **бланко соло меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року** у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

***14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може у току радног времена наручиоца сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 7.30- 15.30 часова у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail jnabavkeleposavic@gmail.com или факсом на број 028-83-167 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр 10 /2016**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је понудио краћи рок извршења предмета јавне набавке. У случају да два или више понуђача понуде исти рок извршења предмета јавне набавке, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, уговор ће бити додељен оном понуђачу чија понуда буде раније достављена Наручиоцу.

 **19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

**20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail jnabavkeleposavic@gmail.com или факсом на број 028-83-167или препорученом пошиљком са повратницом.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број – уписати број или ознаку јавне набавке, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, корисник: буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

**VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку Пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке, ЈН број 10/2016

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАТУМ** |  | **ПОНУЂАЧ** |
|  | **М.П.** | **- потпис -** |
|  |  |  |

 ***2)ИЗЈАВА О НАСТУПУ ПОНУЂАЧА***

***ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАТУМ** |  | **ПОНУЂАЧ** |
|  | **М.П.** | **- потпис -** |
|  |  |  |

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАТУМ** |  | **ПОНУЂАЧ** |
|  | **М.П.** | **- потпис -** |
|  |  |  |

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАТУМ** |  | **ПОНУЂАЧ** |
|  | **М.П.** | **- потпис -** |
|  |  |  |

 **5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗИВ ПОНУЂАЧА** |  |
| **СЕДИШТЕ** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ** |  |
| **ПИБ** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАКТ, ТЕЛЕФОН И E-MAIL** |  |
| **БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ** |  |

**ПОНУДА бр. \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_**

**за јавну набавку Пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке**

**ЈН број 10/2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2**  |
| **I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |  |
| **II ЗИДАРСКИ И РАЗНИ РАДОВИ** |  |  |
| **III БЕТОНСКО И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ** |  |  |
|  |
| **ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Б** | **МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2** |
| **I РАДИОНИЧКА ИЗРАДА И МОНТАЖА** |  |  |
| **МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ц** | **ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2** |
| **I СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ** |  |  |
| **I I ЛИМАРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **I I I ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ** |  |  |
| **IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **V МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Д** | **РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЈАКЕ СТРУЈЕ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2** |
| **РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЈАКЕ СТРУЈЕ УКУПНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Е** | **ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2** |
| **РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ УКУПНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА**  | **КУЋА 1**  | **КУЋА 2** |
| **А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **Б МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **Ц ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **Д РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЈАКЕ СТРУЈЕ** |  |  |
| **Е ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ** |  |  |
|  |  |  |  |  |   |
|   | **УКУПНО** |
|  |

**НАПОМЕНА:** С обзиром да је предмет јавне набавке пројектовање и изградња, радови ће се изводити према предмеру и предрачуну из пројекта који је предмет јавне набавке.

1. Рок плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (не краћи од 8 дана не дужи од 45 дана)
2. **Рок за извршење предмета јавне набавке је** \_\_ календарских дана од дана увођења у посао (максимално 40 календарских дана)
3. Нудимо **гарантни рок** за све радове у трајању од \_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) године, од дана примопредаје радова. (не краћи од 2 године) (*словима)*
4. За извршење јавне набавке ангажујемо \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) подизвођача (уписати број подизвођача). *(словима)*
5. Важност понуде износи \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана). *(словима)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАТУМ** |  | **ПОНУЂАЧ** |
|  | **М.П.** | **- потпис -** |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

**VII МОДЕЛ УГОВОРА**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА 2 МОНТАЖНЕ КУЋЕ ПОВРШИНЕ 69м2 У ОПШТИНИ ЛЕПОСАВИЋ, ПО СИСТЕМУ КЉУЧ У РУКЕ**

Закључен између:

1. ОПШТИНA ЛЕПОСАВИЋ, Лепосавић, Ул. В. Југославије 33, матични број 09021418, ПИБ 102075707, које заступа председник привременог органа Зоран Тодић, (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране,

и

1. Привредно друштво / носилац посла \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отворен код пословне банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

члан групе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

члан групе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

члан групе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уговорне стране констатују:

 - да је Наручилац Општина Лепосавић Одлуком о покретању поступка број: 404-3/10-2016 од 21.03.2016. године, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке, ЈН број10/2016;

 - да је Извођач доставио понуду број **(**биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора;

 - да Наручилац у складу са чланом 108, 112. и 113. Закона, на основу понуде Извођача и одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац) закључује уговор са Извођачем о јавној набавци - пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

 Предмет овог уговора је:

израда техничке документације и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације и понуди, које чине саставни део овог уговора.

**Члан 2.**

**Вредност уговора**

 Укупна уговорена цена без ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара).

Наручилац се обавезује да за извршење предмета уговора из члана 1.овог уговора исплати Извођачу уговорена средства.

**Члан 3.**

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Уговорене стране су сагласне да се плаћање врши по динамици обављеног посла испоставом привремене ситуације и оконачне ситуације по завршетку радова и то најкасније у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана завршетка радова на текући рачун извођача радова.

Уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену, у складу са чланом 2. овог уговора и одредбом „кључ у руке“.

Уговорена цена извођења радова по систему „кључ у руке“, осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора и све остале зависне трошкове Извођача.

**Члан 4.**

Извођач се обавезује да услуге и радове који су предмет овог уговора изведе у року од \_\_ календарских дана, од дана увођења у посао.

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник и он мора бити у року од 7 дана од дана закључења уговора.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

**Члан 5.**

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

* у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
* у случају елементарних непогода и дејства више силе
* у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Све околности од утицаја на рок изградње уносе се у грађевински дневник уз дефинисање почетка, трајања и завршетка насталих околности.

 Уговорени рок, на основу уписа у грађевински дневник, је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 6.**

Уколико Извођач не заврши услуге и радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорене цене. Уговорена казна се обрачунава и одбија приликом коначног обрачуна за извршене радове.

 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

 Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

**ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

**Члан 7.**

 Наручилац ће за извођење радова обезбедити све потребне услове како би се исти несметано одвијали и то:

* слободну локацију за извођење радова;
* именовати одговорна лица за Надзорни орган и о томе писмено обавестити Извођача;
* извођачу платити уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. овог Уговора;
* примити наведене радове од Извођача, по завршетку радова.

**ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА**

**Члан 8.**

 Извођач радова се обавезује:

* да све радове изведе стручно и квалитетно, у свему према важећим прописима, неопходним актима, техничкој документацији и овим уговором;
* да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
* да обезбеди материјал предвиђен техничком документацијом који одговара прописима и стандардима и да за исти прибави одговарајуће атесте;
* да се на градилишту придржава свих мера заштите на раду у складу са важећим законским прописима, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно – правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
* да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
* да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја ;
* да за извођење радова обезбеди довољну радну снагу са одговарајућом стручном спремом, одговарајућу опрему и механизацију;
* да прати уговорену динамику радова. Да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
* да сноси трошкове евентуалне штете коју је направио трећим лицима или другим Извођачима, извођењем својих радова;
* да по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и своје привремене објекте;
* да у целости поступи по примедбама комисије за технички преглед, као и комисије за примопредају радова. У противном Наручилац је овлашћен да сам или преко другог Извођача отклони утврђене недостатке и то на трошак Извођача, а без посебне судске одлуке;
* да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

**ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ**

**Члан 9.**

Извођач се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора преда Наручиоцу **бланко соло меницу за добро извршење посла** која мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини од 10% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца, која мора трајати најмање 15 дана дуже од коначног извршења посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и меничног овлашћења мора се продужити.

Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и датом понудом.

Обавезује се понуђач да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко соло меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 10.**

Гарантни рок за све изведене радове износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

Гарантни рок за све коришћене материјале и уграђену опрему је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова Наручиоцу.

 Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

 Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

 Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно лице, на терет Извођача.

**КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

**Члан 11.**

 За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом.

 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме, уколико то Наручилац захтева. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара захтеваном квалитету и стандардима.

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

 Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

**Члан 12.**

 Извођач се обавезује да уредно води градилишну документацију: грађевински дневник, грађевинску књигу, која мора бити потписана од надзорног органа, књигу инспекције и осталу документацију по Закону о планирању и изградњи објеката.

 Сви налози и измене настале у току рада извршиће се само уколико су уписане у грађевински дневник и уредно оверене од стране надзорног органа уз сагласност Наручиоца.

**Члан 13.**

 Извођач се обавезује да ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача привредног друштва/предузетника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, односно у групи понуђача коју чине привредно друштво/предузетник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

 Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

 Извођач може ангажовати као подизођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

 Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

**ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА**

**Члан 14.**

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова у складу са Законом о планирању и изградњи и другим одговарајућим прописима и стандардима.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручни надзор и Извођач.

 Комисија сачињава Записник о примопредаји на дан примопредаје радова.

 Извођач је обавезан да у целости поступи по примедбама Комисије.

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од три дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.

 Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 15.**

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора, ако је извршио своје уговорене обавезе у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са техничким документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора и

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

**Члан 16.**

 У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

 Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

 Све допуне и измене Уговора се сматрају важећим само уколико су сачињене у писменој форми и уколико су их уговорне стране потписале.

 Извођач нема право да своја права и обавезе по Уговору преноси трећим лицима без писмене сагласности Наручиоца.

 Све обрачуне са својим кооперантима ће вршити Извођач, а у случају да настану рекламације према Извођачу од стране трећег лица, наручилац у вези тога неће сносити никакву одговорност.

 У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, ако и да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања објекта.

**ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 17.**

 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

**Члан 18.**

 Прилози и саставни делови овог Уговора су:

* понуда Извођача бр.\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_2016.године,
* предмер и предрачун радова.

**Члан 19.**

 Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а уколико нису у могућности да их реше споразумно, спорна питања ће решавати Привредни суд у Београду.

**Члан 20.**

 Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветих примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

 **НАРУЧИЛАЦ ИЗВОЂАЧ**

 **Општина Лепосавић \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **-потпис - -потпис -**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Зоран Тодић, председник општине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ директор**

**VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

1. **Образац структуре цене**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2**  |
| **I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |  |
| **II ЗИДАРСКИ И РАЗНИ РАДОВИ** |  |  |
| **III БЕТОНСКО И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ** |  |  |
|  |
| **ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Б** | **МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2** |
| **I РАДИОНИЧКА ИЗРАДА И МОНТАЖА** |  |  |
| **МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ц** | **ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2** |
| **I СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ** |  |  |
| **I I ЛИМАРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **I I I ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ** |  |  |
| **IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **V МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Д** | **РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЈАКЕ СТРУЈЕ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2** |
| **РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЈАКЕ СТРУЈЕ УКУПНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Е** | **ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОПИС** | **ЦЕНА КУЋА 1** | **ЦЕНА КУЋА 2** |
| **РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ УКУПНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА**  | **КУЋА 1**  | **КУЋА 2** |
| **А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **Б МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **Ц ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |
| **Д РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЈАКЕ СТРУЈЕ** |  |  |
| **Е ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ** |  |  |
|  |  |  |  |  |   |
|   | **УКУПНО** |
|   |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони „ЦЕНА КУЋА 1“ уписати колико износи цена у динарима;

- у колони „ЦЕНА КУЋА 1“ уписати колико износи цена у динарима;

- у делу „Укупно“ уписати укупну цену у динарима.

**Напомена:**

Обаразац структуре цене понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

**X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даје:

 *(назив понуђача)*

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке, шифра из Општег речника набавки: 44211000 – монтажне зграде, IA01 – пројекат и изградња, ЈН број 10/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Да је понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[навести назив понуђача]* у поступку јавне пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69м2 у Општини Лепосавић, по систему кључ у руке, шифра из Општег речника набавки: 44211000 – монтажне зграде, IA01 – пројекат и изградња, ЈН број 10/2016, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**ХII ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ**

**УЗ МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (Сл.гласник РС бр. 57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014),

ДУЖНИК: (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)

М.Б.:

ПИБ:

ТЕКУЋИ РАЧУН:

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко сопствене менице

КОРИСНИК: Привремени орган општине Лепосавић(у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети серијски број менице) може попунити у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), за озбиљност понуде, са роком важења од 90 дана.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца Привременог органа општине Лепосавић.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника

потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место и датум) (печат и потпис овлашћеног лица)